## Slide 1
本ファイルに掲載しているフォーマットはあくまで記載の一例です。
提案書記載にあたっては、各者が記載しやすいよう変更して頂いて構いません

## Slide 2: 「３-１ー１」事業スキーム ※テンプレートとしてご活用ください
現在の課題（ペインポイント）
Trusted Webの実現により解決する内容
転職応募時に希望する事業者ごとに職務経歴書記載等対応する必要があり煩雑
転職受入企業(候補企業)は転職者(転職応募者)の職務経歴の正しさが不明であり、確認する場合は転職者の元同僚にヒアリングを行う等で業務負荷が高い
転職手続きにおいて、転職前企業・転職受入企業で相互に情報やり取りを行う必要があり(保険手続き等)、 業務負荷が高い
企業での評価・実績を事前に証明書として発行することで正しい(改ざんされていない)職務経歴情報を複数の事業者へ簡易に連携することが可能 (転職仲介事業者は、職務経歴書指導等の手続きが軽減されることからマッチング・紹介等の業務に集中することが可能)
証明書に企業での保険情報等も含めることでシームレスな転職手続きを実現
創出するユースケースの事業スキーム図（To-Be）
課題解決前の事業スキーム図（As-Is）
転職者
(転職応募者)
転職受入企業
転職前企業
証明書発行
申請実施
転職候補企業
…
申請実施
証明書
発行依頼
証明書発行・管理コストが発生
転職応募手続きにおいて複数回職務経歴書を作成・連携する必要あり
転職手続き時に転職前委企業の保険情報等やり取りが煩雑
職務経歴の正しさを 証明・確認する方法がない (確認コストが高い)
転職者
転職受入企業
転職前企業
システム提供事業者
サービス 利用料
当該サービス
提供
当該サービス
提供
当該サービス
提供
サービス 利用料
証明書発行
転職申請/
転職手続き
：サービスの流れ
：お金の流れ
証明書発行依頼
転職仲介事業者
マッチング・紹介/
職務経歴の第三者
確認結果提供
当該サービス
提供
サービス 利用料
転職仲介
事業者
職務経歴レビュー依頼等
申請代行
証明書発行

## Slide 3: 「３-４」ユースケースのサービスリリースに向けたマイルストーン ※テンプレートとしてご活用ください
タイムライン
マイルストーン
マイルストーン達成に向けて実施すること
2024年XX月
2025年XX月
2025年XX月
2026年XX月
データの標準化実現
相互運用性・個人情報保護が
担保されるシステムアーキテクチャー確立
発行者のガバナンス整備
秘密鍵管理プロセスの確立
実証実験を通じて定義したデータモデルについて転職紹介事業者や転職受入企業XX社を集めてコンソーシアムを組成し、データモデル/標準の精緻化
公開鍵・識別子等を検証者へ連携する方法について個人情報保護を毀損しないか行政に確認
オープンソース化して多くの事業者とシステム疎通を 実験的に実施・システム接続用のガイドラインを作成
実証実験を通じて策定した発行者のガバナンス要件(案)について行政・事業者にヒアリングを行い、ガバナンス要件を最終化
実証実験結果や最新標準化動向をもとに秘密鍵生成技術・プロセスの確立
秘密鍵不正利用・紛失時の対応における運用体制の整備・管理プセロセスのガイドライン策定
サービスリリース
XX人の転職希望者、YY社の事業者向けにサービスを提供して実際に運用
2026年XX月
2027年XX月
周辺事業者のサービス
巻き込み
業界団体とともにサービス導入にかかるガイドラインを策定、その普及によって、サービス提供規模をXX人の転職希望者・YY社の事業者に増加

## Slide 4: 「４-３」システムアーキテクチャー ※テンプレートを参考にご作成ください
現職企業
転職先企業
転職者
秘密鍵
秘密鍵
②証明書発行・連携
④情報登録・履歴情報参照
⑤応募・証明書連携
証明書
③証明書・鍵保存
企業アプリ
管理システム
企業アプリ
管理システム
⑥登録情報参照
①情報登録・履歴情報参照
転職者アプリ
管理システム
データストレージ

## Slide 5: 「４-６」実施スケジュール ※テンプレートしてご活用ください
 | 2023年 | 10月 |  |  |  |  | 11月 | 2024年 |  | 
 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実施計画書作成・契約締結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証ユースケースにかかわる ステークホルダ調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証参加者調整・説明会実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証参加者との契約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証マニュアル作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
プロトタイプシステム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務・システム要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発（アプリ・インフラ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
単体テスト・結合テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証実験の実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証実験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
動画撮影 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
利用者アンケート |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
必要なルール・ガバナンス整理等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
調査(ヒアリング等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
取りまとめ、ルール・ガバナンス案の提示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
報告書取りまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証結果分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
最終報告書作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PoC中間報告
PoC最終報告
実施計画合意
契約締結
報告書納品

## Slide 6: 「４-６」実施スコープ詳細 ※テンプレートとしてご活用ください
実施項目 |  | 具体的な作業内容 | 担当(会社名) | 想定成果物
実施計画書作成・契約締結 |  | 実証ユースケース・開発システムの合意 詳細スケジュール・作業スコープの合意 契約金額の合意 | XXX社 | 実施計画書 契約書
実証ユースケースに かかわる ステークホルダ調整 | 実証参加者調整・ 説明会実施 | 実証協力事業者に対して説明会の実施、協力内容について認識すり合わせを行う (合計XX回程度を想定) | XXX社 | 説明会資料
 | 実証参加者との契約・ 合意 | 実証協力事業者に対してXXX、YYYに関する合意契約を締結 | XXX社 | 協業契約書
 | 実証マニュアル作成 | 〇〇機能、△△機能に関するアプリ利用のマニュアルを作成し、実証参加者に説明 | XXX社 | 実証マニュアル
プロトタイプ システム開発 | 業務・システム 要件定義 | ユースケースをもとにビジネス要件を定義 上記ビジネス要件をもとにシステム要件定義 | XXX社 YYY社 | 業務フロー 画面遷移図 機能一覧 システム構成図
 | 開発（アプリ・インフラ） | システム要件定義をもとに開発 | YYY社 | アプリ・システム
 | 単体テスト・結合テスト | テストケース策定のもとテスト実施 | YYY社 | テスト結果
実証実験の実施 | 実証実験 | 〇〇のユースケースについて△△の協力の元実証実験実施 | XXX社 | 実証実験結果
 | 動画撮影 | 実証実験の様子・アプリ利用の様子を動画撮影 | XXX社 | 動画
 | 利用者アンケート | アプリを利用したステークホルダに対して、XXの観点で〇〇の期間アンケートを実施 | XXX社 | アンケート
必要なルール・ ガバナンス整理 | 調査 | 〇〇の標準化動向やガイドラインについて調査 | XXX社 | 調査結果
 | 取りまとめ、ルール・ ガバナンス案の提示 | 検証論点・調査をインプットにあるべきルール・ガバナンス案の提示 | XXX社 | あるべきルール・ガバナンス(案)
報告書取りまとめ | 実証結果分析 | 事前に定義した論点の検証結果分析 | XXX社 | 論点検証結果
 | 最終報告書作成 | 開発アプリ・アンケート・調査・検証結果分析等の取りまとめ | XXX社 | 最終報告書

## Slide 7: 「４-７」実施体制 ※テンプレートとしてご活用ください
コンソーシアム内
実証事業委託者
(デジタル庁/調査請負事業者)
実証事業全体管理
XXXX(企業名)
XXX(実施役割記載)
XXX(実施役割記載)
参画事業者
XXXX(企業名)
XXX(実施役割記載)
XXX(実施役割記載)
参画事業者
XXXX(企業名)
XXX(実施役割記載)
XXX(実施役割記載)
委託関係あり
委託関係なし
【凡例】
協力事業者
XXXX(企業名)
XXX(実施役割記載)
XXX(実施役割記載)
委託事業者
XXXX(企業名)
XXX(実施役割記載)
XXX(実施役割記載)

## Slide 8: 「５」セキュリティ体制 ※テンプレートとしてご活用ください
実証事業全体管理事業者
委託事業者
部署名〇〇
実証事業委託者
(デジタル庁/調査請負事業者)
事業担当
部署名〇〇
情報セキュリティ対策監督部署
部署名〇〇
会社名
部署名〇〇
個人情報保護・管理監督部署
部署名〇〇
情報保全監督部署
部署名〇〇
会社名
インシデント発生時の対応方法 ※例
インシデント報告があった場合、社内規定に則り対応を実施
代表団体以外の団体については、インシデント発生時は委託元へ報告し、代表団体を通じて実証委託者へ速やかに報告
：インシデント発生時の報告フロー